**1 maja – Spotkanie SCRUM**

* **Rozpoczęcie zadania:**
  + *System kont* (Dawid Socha) – rozpoczęcie głównego modułu systemu.
* **Inne tematy:**
  + Omówienie ogólnego harmonogramu oraz planowania kolejnych etapów projektu.

**17 maja – Spotkanie SCRUM**

* **Zakończenie zadań:**
  + *System kont* (Dawid Socha)
* **Omówiono zakończenie zadań:**
  + *Dodawanie roślin do usera, rozpoznawanie ich* (Dawid Socha)
  + *Asynchronizacja kodu* (Dawid Socha)
  + *Optymalizacja procesów* (Dawid Socha)
  + *Oparcie systemu kont na JWT* (Dawid Socha)
  + *Implementacja CI/CD* (Dawid Socha)  
    *(wszystkie zakończone 12 maja)*
* **Inne tematy:**
  + Ogólne zaplanowanie zadań dla całej grupy do końca projektu.

**23 maja – Spotkanie SCRUM**

* **Zakończenie zadań:**
  + *Początkowy design Florae* (Artem Pavlenko)
  + *Autoryzacja API* (Dawid Socha)
  + *Materiały na Home* (Artem Pavlenko)
* **Omówiono zakończenie zadań:**
  + *Stworzenie headera* (Jan Zdanowski)
  + *Zaprojektowanie Logo* (Artem Pavlenko)  
    *(oba zakończone 21 maja)*

**28 maja – Spotkanie SCRUM**

* **Rozpoczęcie zadań:**
  + *Zaprojektowanie Home, Devices i Plants* (Artem Pavlenko)
* **Omówiono zakończenie zadań:**
  + *Cachowanie wyników z bazy danych* (Dawid Socha)
  + *Stworzenie formularza do logowania wraz z jego walidacją* (Jan Zdanowski)  
    *(oba zakończone 26 maja)*

**30 maja – Spotkanie SCRUM**

* **Zakończenie zadań:**
  + *Zaprojektowanie Home, Devices i Plants* (Artem Pavlenko)
* **Omówiono zakończenie zadania:**
  + *Stworzenie reszty strony głównej* (Jan Zdanowski) *(zakończone 29 maja)*
* **Inne tematy:**
  + Omówienie postępów w zadaniu *Dokończenie sensorów* (Dawid Socha), które rozpoczęło się 27 maja, i zaplanowanie ostatecznych działań dla całej grupy przed dniem prezentacji.

**2 czerwca – Spotkanie SCRUM**

* **Omówiono zakończenie zadania:**
  + *Footer (Jan Huderek) (zakończone 31 maja)*
* **Inne tematy:**
  + Omówienie sytuacji Janka.

**4 czerwca – Spotkanie SCRUM**

* **Zakończenie zadań:**
  + *Header (Jan Huderek), Informacje na stronie (Artem Pavlenko)*
* **Omówiono zakończenie zadania:**
  + *Stworzenie Plants* (Jan Zdanowski) *(zakończone 3 czerwca)*
* **Inne tematy:**
  + Omówienie prezentacji, ostateczne uzupełnienie MoSCoW, podsumowanie projektu.